平利县十六届人大常委会第二十三次会议举行

2011年8月19日，平利县十六届人大常委会举行第二十三次会议。会议由县人大常委会主任陈世斌主持，副主任罗时群、刘全祥、王隆进、陈满明以及委员陈功文、陈安平、龚道平、陈寿益、陈平、王恩菊、孙贵平、汪显明、陈显耀、殷刚、龙云庭、姜观美、马迪娟、贺胜春共20人出席会议。

会议听取和审议了县人民政府关于全县2011年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告及县人大财经工委的分析建议；听取和审议了全县上半年重点项目建设进展情况报告及县人大常委会视察组关于对全县重点项目建设进展情况的视察报告，审议通过了关于对全县重点项目建设进展情况报告的审议意见（草案）；听取和审议了县人民政府关于县2011年上半年财政预算执行情况的报告和县人大财经工委的分析建议；听取和审议了县人民政府关于全县2010年县本级财政决算的报告及县人大财经工委关于对全县2010年县本级财政决算的审查报告，审查批准了全县2010年县本级财政决算的决定；听取和审议了2010年县本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告和县人大财经工委关于对全县2010年预算执行及其他财政收支情况审计结果的审查报告，审议通过了关于对2010年县本级财政预算执行及其他财政收支审计情况的审议意见（草案）；会议最后听取和审议了县人大常委会视察检查组关于全县灾后房屋恢复重建工作情况的视察检查报告。

县政府常务副县长邱志华、副县长邹伟，县政协副主席刘锐，县法院院长柴兴庆，县发改局、财政局、审计局、住建局、民政局、经贸局、招商局、教体局、交通局、环保局、国土局、水利局、信用联社主要负责人，西河镇、三阳镇人大主席和县人大机关副科以上干部列席了会议。

平利县2011年上半年国民经济

和社会发展计划执行情况的报告

2011年8月19日在平利县十六届人大常委会第二十三次会议上

平利县发展和改革局局长 王晓

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向平利县人民代表大会常务委员会报告2011年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。

一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况

今年以来，全县上下在县委的正确领导下,紧紧围绕县十六届人大六次会议确定的目标任务，坚持以科学发展观为指导，认真落实“稳增长、增就业、控物价、惠民生”各项措施，以项目建设为抓手，着力推进长安景区、陈家坝工业集中区、第二中学、保障性住房及移民搬迁、西直街及新正街综合改造‘五大投资项目’；100万吨水泥粉磨站、8万吨工业硅二期工程、500万件服装生产线、100万件羊毛衫生产线、生物质能源‘五大工业项目’；茶资源综合利用、铌钽矿开发、茶多酚生产线、风力发电、20万台节能农机具‘五大招商项目’；城乡幼儿园、县医院扩建、文化活动中心、中心社区建设、养老服务中心‘五大民生项目’及‘十大’商贸流通企业和‘三大’建筑企业培育工作，全县经济社会保持了持续较快发展的良好态势。

主要经济指标实现“双过半”。元至六月，全县完成生产总值13.32亿元，同比增长17.2%，完成年计划的47.6%，增速居全市第一。其中一产增加值3.07亿元，增长4.6%；二产增加值7.19亿元，增长27.8 %；三产增加值3.06亿元，增长8.9%；实现工业增加值6.24亿元，完成年计划的57.8%，同比增长30%;全社会固定资产投资完成9.5亿元,占年度计划的49%，同比增长38%，增速居全市第二。完成财政总收入1.05亿元，占年计划的66%，比上年同期增长44.2%。地方财政收入完成4295万元，同比增长51.6%，占年初计划的66%，增速居全市第一。实现消费品零售总额3.2亿元，占年计划的44%，同比增长15.5%，增速居全市第三。六月份CPI环比上涨4.2%，低于全国1.2个百分点。

农业生产形势稳定，城乡统筹扎实推进。上半年全县实现农业总产值5.66亿元，同比增长4.9%。

夏季粮油再获丰收。夏粮播种面积40万亩，总产达到22856吨，油料播种面积10.2万亩，油菜籽总产达到9946吨；已落实设施蔬菜1400亩，占年计划任务的73.7%，

主导产业稳步壮大。上半年茶饮产业完成绞股蓝标准化基地建设1.62万亩，其中精品示范园5500亩，完成低产茶园改造5000亩，产茶3230吨，其中绿茶2070吨，茶饮产业实现产值3.2亿元。新开发的红茶生产线建成投产；畜牧业生产形势良好。全县猪、羊、禽饲养量分别达到33.3万头、16.67万只、93万羽，出栏分别达到14.4万头、5.58万只、48万羽，分别占计划任务的42.3%、42.9%、53.3%；当年落实正大模式350户，在建和完工260户，占计划任务的52%；完成桑园低改5500亩，发种20130张，占计划任务的50.3%；中药材生产健康发展，全县适生药材种植面积达到10.2万亩。

去年7.18灾后，县委、县政府牢固树立科学重建，化灾为机，城乡统筹，有序推进理念，取得了灾后重建的伟大胜利，同时也使全县统筹城乡发展迈出了可喜的一步。全县规划建设10户以上集中安置点109个，其中一次性规划建设100户以上集中安置社区30个，4200户民房恢复重建全面完成，受灾群众全部搬入新居，基础设施和公共服务设施正抓紧完善之中，灾后民房恢复重建工作得到省市高度评价。“一城三区，十镇百村”的空间布局轮廓更加清晰，各项基础工作扎实推进，长安重点镇景区建设已启动实施，《平利县山地移民搬迁安置规划》已编制完成，今年实施的各项准备工作基本就绪，县城总体规划修编，陈家坝、老县工业集中区规划和洛河现代农业示范区规划工作正有序进行，围绕集镇和农村重点社区的各项配套设施建设成效显著，农村生产生活条件进一步改善。

工业发展态势较好，发展后劲不断增强。上半年，全县实现工业增加值6.24亿元，完成年计划的57.8%，同比增长30%，其中规模以上工业实现增加值5.9亿元，同比增长31.6%。重点工业企业增势强劲，金龙水泥、昊华化工、睿恒硅业、众鑫茧丝等骨干企业的增长速度分别达到了2.2倍、24.5%、48.5%和49.8%；新型材料、富硒食品业分别增长65%和43%。重点工业项目扎实推进，年产500万件服装生产线竣工投产，20万台农机具生产线即将建成，100万吨水泥粉磨站完成投资进度50%以上，工业硅2号炉厂房完成，主要设备已订购，生物质能源综合开发完成征地及“三通一平”，核准手续正在办理。 LED光电、100万件羊毛衫、琉璃瓦生产线等项目开工准备工作基本就绪。

项目带动卓有成效，固定资产投资持续增长。今年初我县共安排固定资产投资项目77个，其中新建项目51个、续建项目26个，年度投资计划19.5亿元。截止6月底，全县在建项目达到56个，实际完成投资9.5亿元,占年度计划的49%，同比增长38%。纳入市上考核的县城污水处理工程、县城垃圾处理工程、陈家坝迎宾大道、天书峡景区景点基础设施、100万吨水泥粉磨站、工业硅二期、500万件服装生产线、生物质能源综合开发8个重点项目已开工在建6个，完成投资2.52亿元，占年计划的45%。风力发电、铌钽矿采选、茶资源全利用、400万支汽车半轴、5万吨氯化钡等重点前期项目均取得积极进展。

财政收入稳步增长，金融业运行稳健。1-6月份，全县财政总收入完成1.05亿元,同比增长44.2%，占年初计划的66%。地方财政收入完成4295万元，同比增长51.6%，占年初计划的66%。财政总支出预计达到近4.5亿元，同比增长79%。金融运行平稳，截止6月底，各项存款余额达到28.8亿元，增长32.4%，各项贷款余额达到9.5亿元，增长18.1%。

居民收入持续增长，消费市场日趋繁荣。1-6月，城镇居民人均可支配收入达到 8550元，占年度计划的51%，同比增长17.4%；农民期内现金收入达到2723元，占年度计划的55%，同比增长26%。全县实现消费品零售总额3.2亿元，占年计划的44%，同比增长15.5%，其中县城和县以下消费品零售总额分别增长15%和16%。

城镇建管取得突破，城镇化进程进一步加快。围绕创建国家级卫生县城、生态休闲旅游名城、省级园林县城工作，一是强化规划引领指导作用。开展了县城灯饰亮化、中心农贸市场、北环路建设街景、河滨北路（东三路至东大桥段）河滨南路（二级站至东大桥段）堤路工程及亲水广场的规划设计以及长安、广佛、老县重点集镇规划设计；基本完成县城总体规划修编及分区规划和重点区域、建设项目控制性详规；二是积极推进市政基础设施和重点项目建设。完成了新正街综合改造强弱电入地工程扫尾、垃圾填埋场建设招标方案编报、长安省级重点镇滨河休闲步道、西入口广场、茶文化中心广场及以荷塘月色为主的人文景区建设招投标、南区水晶郦城、闽北二期开发和众鑫大厦等房地产开发面积7.4万平方米；三是抓好保障性住房建设。落实保障性住房建设用地92.5亩，开工建设限价商品房135套、13500平方米，形象进度达60%，加快推进黄州馆、药妇沟24000平方米廉租房、6000平方米经适房建设，进度均达75%以上。新一轮“双创”工作全面启动。

旅游业发展势头强劲，服务质量进一步提升。天书峡景区大门至四岔河口10.5公里的景区公路全线贯通，四岔河至让河段完成路基工程；完成天书崖壁梳理2处12000平方米、人工湖开挖7200平方米、930米饮水成瀑工程和18米高九天飞瀑拦水大坝工程、1200米游步道、200米悬空栈道等核心景点建设；在成功招商延长石油集团注资5000万元组建陕西天书峡旅游发展有限责任公司的运作下，启动了景区大门、环湖步道、观景平台、九天飞瀑仿生处理、服务区宾馆改造及停车场等二期工程建设，有望明年五一开园。在着力打造天书峡景区的同时，龙头旅游村建设进一步完善，完成了《长安旅游镇修建性详细规划》并启动建设，组建了导游队和茶艺表演队，成立了旅游咨询服务中心和游客服务中心。上半年累计接待游客128.98万人次，实现旅游综合收入4.6亿元，其中，旅游村接待游客58.06万人次，实现旅游综合收入2.06亿元。

民生工程扎实推进，社会事业全面进步。认真落实增就业政策，广辟就业渠道，完成城乡劳动技能培训1466人，占全年任务的113%，城镇新增就业780人，占全年目标任务的57%，下岗再就业180人，城镇登记失业率控制在3.3%。

社会保障体系不断完善。完成养老保险扩面117人，城镇居民基本医疗保险11120人，城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险分别达16049人、2850人、5413人、4000人。城乡弱势群体生活保障进一步加强。上半年共拨付城市最低生活保障金591万元，拨付农村最低生活保障金1050万元，实现了按标施保、以户施保、分档救助和动态管理下的应保尽保。双拥优抚工作不断深化。全面完成了518名60周岁以上农村籍军队退役义务兵养老补助普查认定工作，对全县11998名参加襄渝铁路建设的民兵进行了摸底登记。长安区域敬老院、县烈士陵园改扩建、洛河镇莲花台村、城关镇药妇沟村和长安镇高原村社区服务中心建设工程进展顺利，广佛、大贵区域敬老院建设正在进行招投标，县级养老服务中心、殡仪馆建设完成选址和征地工作。

教育事业优先发展，基础设施逐步改善，教育质量不断提高。第二中学已完成征地拆迁摸底，整体效果和主体建筑的规划设计正在进行最后的修订；平中、城关初中塑胶运动场已完成铺底，8月底将完成铺面；八仙中学、大贵镇初级中学、三阳镇初级中学和中心小学、正阳镇中心小学、洛河镇中心小学、老县镇中心小学和东河小学等一批校建工程进展顺利，10月底将全面完工。上报了学前教育、教师周转房、义务教育标准化、西部初中改造二期等系列建设规划，为教育事业优先发展奠定了良好基础。2011年我县高考二本上线624人，比去年增加166人，其中文理科二本以上432人，比去年增加38人，体艺过线192人，比去年增加128人，综合排名稳居全市第五。

医疗卫生服务体系继续加强。新农合参合农民达到177937人，参合率达95.6%，县医院改扩建一期工程住院楼建设进入五层主体施工，二期工程附属用房建设目前正抓紧进行前期准备工作；县中医院新门诊楼已正式投入运营；大贵镇中心卫生院门诊楼进入装修扫尾；八仙镇中心卫生院职工周转房建设完成前期准备；县卫生监督所、长安卫生院、急救中心建设项目已列入中省计划盘子；全县11个镇卫生院和190个标准化村卫生室全面实施基本药物制度，县镇一体化和县医院综合改革取得实质性进展，顺利通过了全市医改观摩检查。全面落实人口与计划生育基本国策，符合政策生育率达到98.6%，完成县计生服务站迁建前期准备工作。

二、当前经济社会发展中存在的主要问题

1、农村形势不容盲目乐观：一是农业基础仍然薄弱，抗御自然灾害的能力不强，秋季作物管护还不可麻痹大意；二是籽种、化肥、劳工等农业生产资料价格上涨过快，不但增加了农业生产性开支，而且在一定程度上降低了农民的务农积极性。三是受饲料成本上涨、仔猪价格偏高、疫情风险等因素影响，生猪养殖成本增加，收益预期不明朗，农民养殖积极性还有待进一步恢复。

2、新型工业化水平较低：一是工业项目基本上还是以出卖资源或初级加工为主，增长质量差，高耗能、低附加值、低授信评级的工业发展格局还没有根本改变。二是在建项目进展不平衡，生物质能源等个别项目建设进展缓慢。三是规模企业培育和入驻园区工作仍需加强。四是我县工业发展正处在工业化初期起步爬坡阶段，工业技术含量低，对资源依赖度较高，工业经济快速增长的同时，能源消耗也大幅增加，节能减排工作压力较大。

3、固定资产投资难度加大：一是投资统计标准从50万元提高到500万元，起点的提高对全县投资入库和进度考核的影响极大。特别是教育、电信、农业、林业、水利、市政等投资在500万元以下的建设项目不得打捆上报，严重影响了我县固定资产投资任务完成。二是项目开工不足。截止六月底，全年51个新建项目还有21个项目没有入库，未入库项目计划投资7.87亿元，占全年投资任务的40.36%，影响了投资完成进度。三是部分项目建设条件落实难度较大，前期准备工作滞后。保障性住房、平利第二中学、旅游示范新村等项目建设条件和资金还未完全落实到位；生物质能源开发、LED光电生产线、羊毛衫生产线等项目工作进展缓慢。四是项目前期工作仍然薄弱。受经费、人员、信息等资源短缺的影响，项目策划不足、论证包装不力、项目升级缓慢，与项目接替有序的要求还有较大差距。

- 三、下半年工作措施

（一）认真落实各项强农惠农政策，扎实推进统筹城乡发展。

一是立足防灾夺丰收，抓好大秋作物田间管理，努力实现确保全年粮食产量达到8.2万吨以上。二是围绕三大主导产业，进一步调整优化产业结构。深入推进土地流转，加大优质基地建设力度，完成茶、桑种植年度任务；落实好国家促进生猪发展的各项补贴政策，调动农民养猪积极性及时补栏上圈，扩大养殖大户养殖规模，促进畜牧业加快发展。三是抓好以水利、扶贫开发为主的农业基础设施建设，进一步改善农村生产生活条件。同时，加强农民的职业技能培训，积极引导农村劳动力向城镇和非农产业转移，拓宽农民增收渠道。四是加快完善移民搬迁规划，明确搬迁补助政策，积极做好地质灾害易发区和边远山区农户搬迁工作，引导农民进城入镇到新型社区定居，促进城乡统筹发展。

（二）加强协调服务，力促工业企业达产达效。

一是抓好骨干企业扶持和优势产业发展，着力提升资源、要素保障能力和服务水平，切实做好运行分析和监测调度，及时有效解决企业生产经营过程中的矛盾、困难和问题，加强原料组织和电力保障，指导和帮助企业抓住季节，精心生产，扩大销售，实现产销两旺，保障企业满负荷生产。二是千方百计创造条件，加强协调，促进天宝等停产半停产企业尽快恢复启动生产。三是着力促进昊华公司、陕西金龙、秦巴公司、鑫河公司、龙泰矿业、华美高、睿恒硅业、光大硅业等９户企业产值过亿元，众鑫公司、华泽公司等19户企业产值过5000万元，培育规模企业6户，新增工业产值5亿元以上。四是加大工业园区基础设施建设力度，全力加快陈家坝园区大道、路堤改造、污水处理、彩虹桥等重点基础设施建设进度，加大规模企业培育和引进入园力度，全年新增入园企业７户，总数达到61户，发挥园区聚集效应，使其真正成为县域工业的集中区和增长极。五是加强银企沟通和新型工业化、技术改造、节能、循环经济发展等项目申报为企业争取更多资金扶持，化解融资瓶颈。

（三）全力推进项目建设，促进投资稳步增长。坚持年度投资目标不动摇，全面落实各部门年度建设任务和投资目标，加强督促检查，强化协调服务，确保19.5亿元固定资产投资任务全面完成，力争超额完成。一是以抓项目开工为重点，加快建设进度。对21个还没有开工的项目逐个分析原因，采取措施，千方百计加快前期准备，落实开工条件，力争尽早开工。同时，高度重视新增投资统计入库工作，做到开工后立即入库，确保投资及时足额统计。二是加大项目前期准备力度。通村示范路、农村通达工程、土地开发整理、第二中学、广佛、大贵敬老院、殡仪馆等项目，要加快项目前期工作进展，力争7月底前开工。生物质能源开发综合利用、LED光电、风力发电、农机具生产线等招商项目，要积极创造条件，力争年内动工。三要千方百计扩大投资，创新融资方式，多渠道筹措资金，强化工作协作性，重点抓好LED光电生产线、20万套农机具生产线、宝林公司铅锌铌钽矿采选、羊毛衫生产线等项目的前期工作，力争尽快开工。

（四）引导刺激居民消费，快速提高三产比重。一是认真落实膨胀县城人口任务及各项优惠政策，引导农民进城置业创业，促进房地产业健康稳步发展；二是深入实施“万村千乡”工程，落实家电下乡、汽车下乡、建材下乡优惠政策，完善消费信贷，引导城乡居民扩大消费；积极培育旅游消费市场，完善设施，规范服务，促进“乡村游”持续升温。三是加大对商贸流通企业培育扶持力度，促进产业升级，使一批够条件的商贸流通企业和个体户尽快进入限额以上贸易统计范围，当年新增10户限额以上商贸流通企业，提高限额以上营业额比重。

（五）扎实推进各项社会事业，促进民生不断改善。 一是努力抓好就业工作，加强职业技能培训，积极引导农村劳动力向城镇和非农产业转移，拓宽农民增收渠道。鼓励县内重点建设项目多用本地农民工；解决好下岗失业人员再就业，努力消除零就业家庭。二是切实抓好社会保障体系建设。加大社保和救助力度，继续搞好养老、失业保险扩面工作。分类推进城乡低保，使符合条件的特困群众都纳入保障范围，保障困难群众基本生活需求。三是协调发展各项社会事业。落实义务教育免费政策，加强农村薄弱学校建设，深入推进基础教育课程改革，提高教育质量，均衡发展各级各类教育，促进人口综合素质提高。大力推进文化惠民工程，开展各种形式的文化活动，丰富群众业余文化生活，满足不同层次居民对文化的需求。积极深化医疗卫生体制改革，推进国家基本药物制度。确保义务教育、基本医疗、公共文化等基本公共服务体系全覆盖。

平利县人大常委会财经工委

关于全县2011年上半年国民经济

和社会发展计划执行情况的分析及建议

（2011年8月19日在平利县十六届人民代表大会常务委员会

第二十三次会议上）

县人大常委会：

为便于本次会议更好地了解和掌握我县2011年国民经济和社会发展计划执行的情况，财经工委在先行听取发改局工作汇报的基础上，结合我县经济社会运行质量和速度，通过视察调研对我县上半年国民经济和社会发展计划进行了分析，现将有关情况汇报如下：

一、上半年经济社会发展基本情况

上半年，全县各级各部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院确定的各项方针政策和县十六届人大六次会议决议，采取有力措施，扎实推进各项工作，全县经济社会继续保持了较好的发展态势，国民经济和社会发展计划执行情况良好。1-6月全县实现生产总值13.32亿元，增长17.2%，占年初计划的47.6%；财政收入完成10500万元，占年计划的65.6%，同比增长44.2%。地方财政收完成4295万元，占年计划的66%，同比增长51.7%；全社会固定资产投资完成9.5亿元，增长38%，占年计划的49%；社会消费品零售总额实现3.2亿元，增长15.5%，占年计划的44%；城镇居民可支配收入达到8850元，占年计划的53%，增长17.4%。农民人均现金收入到2723元，占年计划的55%，同比增长26%。呈现的主要特点是：

1、工业发展稳中有进。上半年，全县实现工业增加值6.24亿元，同比增长30%，占年计划57.8%。以金龙水泥、昊华化工、睿恒硅业、众鑫茧丝为主的骨干企业产品产量平稳增长，工业产销衔接良好。新培育的重点工业项目扎实推进，年产500万件服装生产线已竣工投产，20万台农机具生产线即将建成，100万吨水泥磨粉站顺利推进，工业硅2号炉厂房基本建成。基本保持了投产和在建工业项目以及储备项目的同步、协调发展局面。

2、农村经济平稳发展。上半年，预计全县实现农业总产值5.66亿元，同比增长4.9%。茶饮产业完成绞股蓝精品示范园5500亩，完成低产茶园改造5000亩，产茶2070吨，茶饮产业实现产值2.4亿元。畜牧产业猪、羊、禽饲养量分别达到33.3万头、16.67万只、93万羽，分别占计划任务的42.3%、42.9%、53.3%。蚕桑产业完成桑园低改5500亩，发种20130张，占计划任务的50.3%。

3、固定资产投资增速加快。上半年，全县在建项目达到56个，完成投资9.5亿元，占年计划的49%，同比增长38%。纳入市考核的重点项目8个，在建6个，完成2.52亿元，占年计划的45%。同时受去年“7.18”洪灾和今年陕南移民政策的影响，农民改善住房条件的意愿加强，农民建房投资继续成为今年投资的热点，占据全社会固定资产投资很大一定的份额。

4、社会事业稳步推进。教育和卫生基础设施建设稳步提升，第二中学建设前期准备工作正在积极运行，八仙、大贵、三阳、正阳、洛河、老县六镇一批校建工程进展顺利。县医院住院楼主体建设有望年底完工，大贵中心卫生院装修扫尾。尤其是新争取到的城乡居民养老保险试点县项目，目前正在积极完成前期摸底、登记等各项工作。

二、存在的主要问题

上半年国民经济和社会发展计划执行情况同比速度有所加快，总体较好，但主要经济指标尚未实现时间过半任务过半目标，发展的质量和效益仍不容忽视，还存在着：农业基础薄弱，农民持续增收难；项目建设后劲不足，增长乏力；全县节能减排工作仍然存在一定压力，如：县城周围三个淘汰砖厂烟雾缭绕，必将给县城居民生活和“双创”工作带来极大不利因素；随着大中专毕业生的增多和农民进城的速度加快，就业形势依然严峻等，应引起县人民政府的高度重视，采取得力措施并切实加以解决。

三、几点建议

1、扎实做好“三农”工作，千方百计增加农民收入。要加快农业基础设施建设,不断改善“三农”条件。要以现代园区建设为重点，充分发挥长安、广佛、大贵、洛河四大坝子农业示范区的示范带动作用，加快茶饮产业一业率先突破等产业的发展步伐。大力发展畜牧产业，积极发展第三产业。要抓住陕南移民搬迁的政策机遇，积极稳妥推进有条件的农民进城入镇。要加大农民技能培训力度，提高有组织的劳务输出水平，逐步使劳务输出由体力型、苦力型向技能型、知识型转变，不断提升劳务经济质量，提高农民增收水平。

2、突出抓好项目建设，确保当年投资计划完成。县政府要进一步加快项目的决策速度。全力以赴做好成熟项目的立项、筹资、用地、规划、审批等各项筹备工作,力争早日开工建设。进一步把已开工在建的项目作为当前任务的重中之重，强化领导包帮、强化建设质量和进度，确保当年投资计划的全面完成。

3、加快经济结构调整步伐，加大节能减排工作力度。按照科学发展观的要求，认真贯彻宏观调控政策，在经济结构调整、转变增长方式方面采取更坚决、更有力的措施，努力提高经济运行的质量和效益。在继续抓好现有规模能源化工产业发展的同时，进一步树立“储备资源等于拥有财富”的理念，大力发展附加值高、能耗低的高新技术产业和装备制造业，大力发展第三产业。坚决铲除人口密集区附近的高能耗、高排污的小型淘汰项目。完善责任追究制度，加大全县节能减排工作的监管力度。

4、加快就业岗位密集型的企业发展，加大就业再就业力度。加大劳动密集型和技术密集型企业的培育、招商和发展，重中之重解决这类企业融资难、用地难、用电难、办事难的问题，鼓励企业技术创新，做大做强，进一步创造更多的就业岗位，尽最大努力满足我县大中专毕业生和农民进城就业的问题。继续抓好就业再就业工作各项鼓励扶持政策的落实，下大功夫消除零就业家庭，确保实现全年新增就业目标。

5、更加关注和改善民生，加快社会事业发展。完善社会保障制度，大力和全面推进城乡居民养老保险试点县工作，做到“应保尽保，人人必保”，努力扩大城乡居民基本养老、基本医疗、失业、工伤等保险的覆盖面。稳步推进全县11个镇卫生院和190个标准化村卫生室全面实施基本药物零差价制度。加强安全生产和公共安全，做好防灾减灾工作。

平利县2011年元至七月重点项目建设进展情况的报告

2011年8月19日在平利县十六届人大常委会第二十三次会议上

平利县发展和改革局局长 王晓

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向平利县人民代表大会常务委员会报告2011年元至七月重点项目建设进展情况，请予审议。

一、重点项目进展情况1

2011年我县固定资产投资目标任务19.5亿元，纳入市上考核的重点项目8个，年度投资目标5.6亿元。全年安排建设项目77个，其中当年新建51个、续建26个。截止7月底，全县在建项目57个，实际完成投资11.99亿元,占年度计划的61.5%。26个续建项目全部复工在建，完成投资8.35亿元，占完成投资总额的70%，当年新开工项目31个，开工率61%，完成投资3.64亿元，占完成投资总额的30%。

纳入市上考核的8个重点项目，截止7月底实际开工在建6个，完成投资2.72亿元（上报数），占年计划的49%，欠平均进度近10个百分点。未开工项目两个，年度投资任务2.1亿元，占年度重点项目计划的37.5%。

重点项目进展情况分别是：

1、年产100万吨水泥粉磨站改扩建项目。 1-7月完成投资6000万元，占年计划的75%。已完成老立窑设施拆除和新增土地征用，设备已全部订购，目前正在进行厂房土建施工。预计11月底投产。

2、工业硅2号炉生产线。当年计划投资8000万元，1-7月完成1480万元，占年计划任务的18.5%。已完成2号炉厂房建设，主设备已定购，目前，正积极融资购买设备，预计年底投产。

3、年产500万件服装生产线。目前该项目已建成投入试生产，实际完成投资5000万元，

4、陈家坝迎宾大道。当年计划投资6000万元，1-7月完成

3300万元，完成投资占计划任务的55 %。已完成路基工程量80%，预计9月底路基全部完工。

5、县城污水处理工程。当年计划投资4000万元，1-7月完成2960万元，占计划的74%，已完成厂区防洪堤1290米，铺设排污管网1900米。目前正在进行厂房土建招标。

6、平利天书峡景区旅游开发。当年计划投资4000万元，1-7月完成投资3200万元，占计划的80 %。已完成800米沿河步道、引水隧道、瀑布景观、天书梳理、景区道路贯通等工程，目前正在进行木栈道铺设和安全护栏安装，景区大门、环湖步道、观景平台、仿生桥工程动工建设。

7、生物质能源综合开发项目。该项目需省发改委核准，目前还在办理核准前的各项前置审批或许可手续。目前主要做好林地流转工作，尚未形成实物工作量。

8、平利县城垃圾处理工程。当年计划投资1000万元。由于中央的投资计划还未下达，目前还在招标准备阶段。

二、主要做法

1、高度重视，把项目建设摆在经济社会发展的突出位置。在全县上下营造环境是生产力、项目是引领经济社会发展的载体，人人关心投资环境，人人支持项目建设的良好氛围。县政府及其各部门都把主要精力放在谋划项目、争取项目、推进项目工作上，明确目标，落实责任，精心组织，严格考核，极大地调动了全县上下参入重点项目建设的积极性。

2、进一步完善和落实项目推进机制。一是落实项目援建机制，对重点项目实行一名县级领导挂帅，组建一个援建班子，从土地征用、项目核准、环境协调等方面实行全程包帮援建。二是落实全民招商机制，坚持县上四大班子带头招商，全县各级各部门全民招商，提出了目标，明确了责任，定期督查督办，年终考核奖惩。三是落实领导包抓机制，每个重点项目都由一名县级领导包抓，落实一个包抓部门，制定一个工作方案，一抓到底。四是落实重大项目前期工作经费保障机制，县政府按照策划论证一批、前期准备一批、对外招商一批、建设实施一批的总体要求，采取财政预算、对上争取、社会融资等办法，每年筹集不低于500万元的前期工作经费，专门用于重大项目的规划、调研、策划、论证和立项。

3、加强项目监管，确保资金和质量安全。一是严格基本建设程序，执行各项投资管理制度，落实项目“四制”要求。二是加强工程概预算、专项资金专帐专户、工程结算审计和总体竣工验收管理，确保程序合法，资金安全。三是建立健全了工程质量管理体系和工程质量责任追究制度，保证各项质量管理措施落到实处。四是严格执行建设项目环境影响评价制度和环保“三同时”制度，对不符合环保要求的项目及时督促整改或缓建，不断提高了项目建设管理水平。

4、加强环境保障和监督检查。坚持把改善投资环境作为生命线工程来抓，县上成立项目建设环境保障领导小组，全权负责项目建设保障工作。县纪委、监察局制定了重点项目监督纪律，任何部门和单位不经批准，不得随意进行检查，不得向重点项目建设单位收费、摊派、罚款，坚决查处影响重点项目建设的各类行为。强化效能监察，督促有关职能部门进一步简化程序，提高效率，加强配合，确保项目建设顺利实施。

5、加强督办，严格考核。政府督办室、效能办、发改局联合，项目主管部门配合，对固定资产投资和项目建设实行月督办、季通报、半年考核、年终考评，随时掌握全县项目进展情况，及时发现问题，督促各项措施落实，保证了项目顺利实施。县政府把项目建设和招商引资工作纳入到各镇各部门年度重点工作目标之中，一并督办检查，一并考核奖惩，增强了部门和乡镇对项目工作的责任感和积极性。

三、存在问题

1、部分重点项目进展迟缓，截止7月底，全县重点项目完成投资2.72亿元，欠平均进度近10%。工业硅、污水处理厂、迎宾大道西段等项目近期基本没有进展。

2、项目开工不足，特别是生物质发电项目当年计划投资2亿元，因审批手续复杂至今未开工，势必影响年度计划的完成。

3、国家投资计划下达迟，导致县城垃圾处理工程、县城污水处理工程当年还没有实物工程量。

4、项目建设环境较差，陈家坝迎宾大道西段施工因打架事件扯皮，阻挠施工，已停工20天，至今还处于停工状态。

5、少数部门对项目建设重视不够，畏难情绪、等靠思想严重，项目推进措施不力。

四、下一步工作重点

一是狠抓项目开工。加快生物质发电项目核准手续报批，力争8月底前开工。抓紧衔接县城垃圾处理、污水处理工程当年国家补助资金计划的衔接落实，加快前期开工准备，力争尽快开工建设。

二是狠抓在建项目进度。加大项目包抓责任落实和帮扶援建力度，逐项目逐问题采取强有力的措施，及时解决项目实施过程中的困难，确保项目顺利、均衡推进。

三是狠抓督查检查。按照月督办、季通报、半年考评、年终总评的要求，加强对重点项目的督查检查，对因责任不实、措施不力导致项目推进迟缓的，要在全县通报，并纳入年终考核。

四是狠抓环境改善。加强对全县干部群众投资环境的宣传教育，增强环境意识，引导他们关心、理解、支持重点项目建设。对法制观念淡薄，欺行霸市、强买强卖现象，要进一步加大打击查处力度，切实为重点项目建设保驾护航。

平利县人大常委会视察组

关于对全县重点项目建设情况的视察报告

根据人大常委会年度工作计划，8月3日至4日，县人大常委会视察组，对全县工业硅生产线、水泥磨粉站、服装厂、垃圾、污水处理工程、迎宾大道、第二中学等10个重点项目进行了视察，并听取了各项目部门的专题汇报。现将情况报告如下。

一、基本情况

2011年，我县安排建设项目77个，其中新建项目51个，续建项目26个。固定资产投资目标任务19.5亿元。截止7月底，实际完成固定资产投资11.99亿元，占年计划的61.5%，其中纳入市上考核的重点项目8个，年度投资5.6亿元，截止7月底，实际开工在建6个，完成投资2.72亿元，占年计划的49%，欠平均进度近10个百分点。纳入市对县考核未开工重点项目（污水处理、生物质能综合开发项目），年度投资任务2.1亿元，占年度重点项目计划的37.5%。视察组通过现场实地视察和听取项目主管部门汇报，总体认为，全县重点建设项目总体进展较好，固定资产投资与去年同期相比有所增长，增速居全市第二，一批新的重点投资项目正在规划、决策、落实推进之中。

二、存在问题

1、项目建设进度不平衡。仍有列入市对县考核的少数重点项目处于项目审批、筹集资金、用地报批、征地拆迁、规划修编待决策审定阶段。时间进度与目标任务存在较大差距。市对县考核重点项目投资进度不快，实现年度目标压力较大。

2、一些客观因素影响了一些重点项目的工程进度。生物质发电项目当年计划投资2亿元，因省市审批手续复杂至今未实质进展。垃圾处理、污水处理工程国家投资计划未下达，没有实质工程量。迎宾大道西段因施工环境严重影响施工进度。第二中学、公办幼儿园、文化体育中心项目和一些既定市政基础设施项目未开工。工业硅二号炉和20万套农机具、LED灯具、羊毛衫厂项目还在推进之中。铌钽矿采项目还处在资源探查阶段。市下达考核县上2450套保障性住房建设刚刚起步。

3、全局抓招商、抓项目、抓落实的力度不够，少数部门之间主动协调不够，少数人办事不力，碰到问题办法不多，服务效率不高，作风不实和工作力度不大。部分项目施工现场有少数群众强买强卖、强拉强干现象突出，项目建设环境不尽人意。

三、几点建议

1、加快重点项目决策速度。发展靠项目。县人民政府、重点项目的包联领导和责任部门，要认真疏理，加强重点项目的落实力度，逐个拿出推进措施，重大项目要列入政府优先决策的重点，及时研究解决重点项目实施过程中的困难和问题，更快、更实、更好地加快项目决策速度，确保人民代表大会确定的民生类、市政类、基础设施类和城乡统筹类项目加快推进。尤其是纳入市对县考核和计划投资规模较大的项目，要作为快速推进的重点。

2、加快成熟项目落地推进速度。涉及重点项目规划、审批、建设和管理等部门工作人员，要以作风整顿工作作为契机，找准突破口，按照五个一项目推进机制，进一步夯实责任，不断提高行政效能，加快完善报建手续，强力推进落地项目的立项、规划、用地、资金筹集等各项筹备工作，使落地的项目早开工、早达产、早见效。

3、加快在建项目建设速度。县、镇政府，主管部门和各项目业主要把加快在建项目推进速度作为下半年和当前任务的重中之重，强化领导包帮扶、全程服务，跟踪督查，深入企业、深入现场，查建设进度，重点指导和帮扶金龙水泥、昊华钡盐、众鑫茧丝、秦巴粗钡、睿恒硅业、凯瑞服装等投产骨干企业备足原料、开足马力、满负荷生产，实现产销两旺。同时，要加快推进陈家坝工业园区、长安景区、第二中学、文化体育中心、三级橡胶坝、西直街、新正街综合改造项目的开工建设。

4、提高服务效能和优化投资环境。全县各级各部门要增强服务意识，提高服务质量，加强部门间配合。各项目主管部门要形成共识，主动配合协作，勇于承担责任，立足突破难题，合力解决审批、设计、建设、资金、环境等工作难点问题，加快推进项目建设。要树立法治理念，严厉打击那些对重点项目建设中无理取闹、强买强卖、阻挠干扰施工的人和事，为项目建设顺利推进提供良好环境。努力在全县上下形成关心、支持、参与和服务项目建设、招商引资的良好氛围，不断促进我县重点项目和招商引资工作不断上台阶、上水平。

平利县人民代表大会常务委员会

关于对《关于全县重点项目建设情况报告》的审议意见

（2011年8月19日平利县第十六届人民代表大会

第二十三次会议通过）

平利县第十六届人民代表大会常务委员会第二十三次会议，听取和审议了县发改局局长王晓受县政府委托所作的《关于全县重点项目建设情况的报告》和县人大视察组《关于全县重点项目建设情况的视察报告》。

会议认为，今年以来,县政府及有关部门坚持以科学发展观统领项目工作全局，以重点项目建设和招商引资为抓手，强化领导、创新形式、落实责任，效能督察，卓有成效地开展了重点项目建设和招商引资工作。一批工业项目和基础设施项目建设有了新的进展，为加快全县经济社会发展和富民强县步伐奠定了基础。

会议指出，我县重点项目建设还存在一些不容忽视的问题，主要是：重点项目建设进展不平衡,受资金、用地、立项审批等因素影响，新项目开工严重不足；少数民生项目、市政项目以及城乡统筹项目抓落实、抓推进的力度还不够；同时项目建设环境急需改善等，以致重点项目建设和全年投资计划完成形势较为严峻。

会议要求，县政府及其相关职能部门要紧紧抓住后四个月有限的时间，大力实施投资拉动，项目推进，迅速采取得力措施，切实解决重点项目建设中存在的突出矛盾和问题，确保项目建设如期完成。

一、进一步加快重点项目决策速度。县人民政府及重点项目的责任领导和责任部门，要认真梳理，逐个分析原因，找准突破口，加快各类重点建设项目的落实力度，重大项目要列入政府决策的重点，切实研究解决重点项目实施过程中的困难和问题，迅速掀起项目建设热潮。

二、进一步加快成熟项目落地推进速度。对于已经成熟的重点项目要实行领导包抓、部门帮办、一套班子跟踪服务的援建工作机制，加快推进落地项目立项、筹资、用地、规划、审批等各项筹备工作，使成熟项目早落地，落地的项目早开工、开工项目早达产、早见效。

三、进一步加快在建项目建设速度。县、镇政府、主管部门和各项目业主要把加快项目推进速度作为下半年和当前任务的重中之重，强化领导包帮扶、全程服务、跟踪督查，深入企业、深入现场，督查建设质量进度，促使一批新的建设项目建成投产或投入使用。

四、进一步提高服务效能和优化投资环境。全县各级各部门要以作风整顿为契机，全面增强服务意识，提高服务质量，加强部门配合协调，着力优化建设环境，并加大帮扶援建工作力度，确保项目顺利推进。

请县人民政府按照县十六届人大常委会议事规则的规定，对上述审议意见认真研究，并将研究处理情况两个月内向县人大常委会书面报告。

关于平利县2011年上半年财政预算执行情况的报告

――2011年8月19日在平利县十六届人大常委会

第二十三次会议上

平利县财政局局长  刘永恒

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府的委托，向县十六届人大常委会第23次会议报告平利县2011年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2011年上半年财政预算收支执行情况

今年以来，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及常委会的监督和县政协的有力支持下，以县党代会、人代会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持增收节支，强化财政管理，深化财政改革，调整和优化支出结构，全力保障民生和支持县域经济发展。财政收入快速增长，重点支出得到了有效保障，财政预算执行情况良好。

㈠预算收入执行情况

上半年，全县财政总收入累计完成10500万元，占年初计划的65.6%，比上年同期增长44.2%。地方财政收入完成4295万元，占年初计划的66 %，比上年同期增长51.7%。

财政总收入分部门完成情况：

国税部门完成1965万元，占年初计划的33.9%，短平均进度16个百分点，同比增长37.5%，增收533万元；

地税部门完成2758万元，占年初计划的50.2%，同比增长17.7%，增收453万元；

财政及国土部门完成5777万元，占年初计划的118.7%，同比增长64.3%，增收2233万元。

㈡支出完成情况

上半年，全县一般预算支出累计完成43995万元，完成年初预算的104.2%，同比增长75.7%，增支18957万元，增支的主要原因是理顺津贴补贴正常工资性增支1500万元和上级下达的专款15883万元全部及时拨付，其中：综合直补、退耕还林、家电下乡、一事一议等惠农支出5713万元，耕地复垦、廉租房以及地方政府债券等4609万元，新型合作医疗、城镇居民医疗及卫生项目2731万元，社会保障和再就业1914万元，水利工程建设专项1051万元，教育专项911万元，其他专项支出454万元。

预算支出分项完成情况是：

一般公共服务支出完成11254万元，占年度预算的87.5%，同比增长62%；

公共安全支出完成1980万元，占年度预算的82.5%，同比增长42%；

教育、科学及文化体育与传媒支出完成13197万元，占年度预算的77.4%，同比增长61.1%；

医疗卫生、社会保障和就业支出完成7057万元，占年度预算的156.8%，同比增长132.7%；

农林水事务支出完成7430万元，占年度预算的165.1%，同比增长52.5%；

城乡社区事务、国土资源及交通运输等其他各类支出完成3077万元，占年度预算的330.9%，同比增长4.1倍。

二、上半年财政工作主要成效

㈠狠抓落实，财政收入实现“双过半”。上半年，全市财政工作会议通报，我县收入增幅处于全市第一位，收入进度处于全市第二位，实现了时间过半，任务超过半的奋斗目标。一是任务落得实。坚持计划早安排，任务早分配，措施早制定，在市财政工作会、县人代会均未召开之前，认真分析了严峻的收入形势，及时召开了全县财政工作会议，层层夯实了收入任务。二是各征收部门大局意识强，竭尽全力保增收。地税部门加强目标责任制考核，确保了收入的均衡入库，连续四个月均达到了序时平均进度；国税部门虽然短进度16个百分点，但同比增收37.5%；财政部门在国税部门大幅短进度的情况下，提出了“国税短收，财政补；税收短收，非税补”的工作思路。改革国有资产固有挂牌出让模式，成功挂牌出让五处资产，取得出让收入5000多万元。同时加强契税、耕地占用税征管，实现收入358万元，达到历史最好水平。三是县域经济持续发展，税收收入平稳增长。上半年，税收收入实现5033万元，同比增长26.6%，增收1060万元，除土地增值税、房产税外，其他各税种均有不同程度的增收，增收的行业主要集中在电力供电、烟草、非金属矿物制品、交通运输、建筑安装和销售不动产等。四是乡镇级收入进度较快，除大贵、洛河实现全年收入的91%、92%外，其他乡镇均实现了全年目标。

㈡保障重点，切实履行公共财政职能。一是扎实做好保工资、保运转和保稳定工作。保证了干部职工工资和财政补助人员生活费的及时足额发放，调整理顺了事业单位和工勤人员津贴补贴，落实了民生工程县级配套资金2000余万元，牵头组织对全县1478名农村“八大员”养老金进行了审核兑现，累计兑付养老金196万元。二是全力保障民生支出。上半年累计拨付民生工程十大领域资金17498万元，同比增长46%。三是认真落实惠农政策。半年来，已兑付粮食及综合直补1686万元、成品油价格补贴资金271万元、家电下乡财政补贴470万元；筹措并拨付产业奖补资金300万元用于扶持茶、桑、畜三大主导产业建设；累计审核申报小额贷款、金融机构涉农贷款增量及金融机构定向费用补贴奖励资金274万元。四是积极支持基础设施建设。安排工业园区、重点集镇和城市建设资金近3000万元，拨付县医院改扩建工程及乡镇卫生院建设资金2122万元，投资城关二中、卫生校园建设及校舍维修项目3600万元。五是安排筹集项目资金387万元，加大项目争取和招商引资力度。

㈢深化改革，强化财政科学化精细化管理。一是进一步完善国库集中支付改革，将国库集中和代理记账机构进行了分设，推进了与预算单位横向联网工作。二是加强财政资金安全管理，完善了财政资金安全管理各项制度，开展了全县财政资金安全管理自查和整改。三是加大对重点项目建设的监督检查力度，配合县纪委对全县主要项目部门的10个重点工程项目进行了专项检查。四是完善了“一折通”和财务总监制度，上半年，累计通过“一折通”兑现12大类惠农补贴资金1.47亿元。五是创新国有资产管理。对盈利前景好，投资又在可承受范围内的资产大胆进行投资收储，目前支付收储资金600万元，收储房产面积近万平方米、土地面积36亩。六是村级“一事一议”奖补试点工作有序开展，完成了2010年的奖补兑现和2011年的项目申报工作，开展了项目资金整合“特惠制”试点工作。七是“两基”建设工作稳步推进。就标准化财政所建设进行专题调研，制定切实可行的实施方案和考评办法，财政管理基础工作和基层财政建设工作有序开展。八是公务用车清理工作取得阶段性成果，各项摸底工作已经全面完成。

三、存在的主要困难和问题

今年的财政工作是近年来最为困难的一年，收入形势相当严峻，收支矛盾极为突出，要实现全年奋斗目标，任务还非常艰巨。

1、收入形势严峻。一是国税部门实现全年目标压力大，上半年短平均进度935万元，按全年收入任务检查尚需入库3850万元，预计全年短收近2000万元，税收收入形势相当严峻；二是地税部门收入形势也不容乐观，随着国家货币政策的调整，楼市调控力度的加大，房地产市场低迷，导致上半年增收较大的建筑安装、房产交易行业呈下滑趋势，并且下半年的增收亮点并不突出，完成年初收入目标还有一定难度；三是收入质量有待进一步提高，上半年，实现税收收入5033万元，仅占实现财政总收入的47.9%，收入质量有待进一步提高。

2、财政收支矛盾日益突出。由于非税收入增长较快，在一定程度上非税收入已作为维持收入增幅的重要途径，虽然增加了收入但可用财力增加不多，难以缓解财政紧张的局面。加之，近年来上级转移支付增量非常有限，保运转、保稳定的责任重大，很难满足各种支出口子的需要，财政收支矛盾日益突出。一方面，年初预算缺口较大，应列未列支出3700多万元；另一方面，经测算预计今年陕南移民搬迁、廉租房建设、“双创”建设、7.18灾民建房贷款贴息以及新农保等民生十大领域建设需县级配套逾2800万元左右。全年预计增加支出6000多万元，财政收支压力大，资金调度极为困难。

3、财政管理工作还需进一步加强。一是在项目资金管理上，还存在不到边到底的问题，特别是在事前监督上，要从项目申报开始参与。二是建立科学规范的绩效评价体系，对项目建设情况进行评价，对预算执行效果进行评价，提高财政资金使用效益。

四、下半年的主要工作措施

针对严峻的收入形势和突出的财政收支矛盾，我们将继续坚持组织收入为中心，以增加地方可用财力为重点，强化增收节支措施，通过调入国有资产净收益、争取转移支付弥补和压缩“三公”费用节支等措施，确保各项重点支出的需要。

㈠确保地方可用财力的增长。一是积极培植财源，增强收入发展后劲。围绕“建设陕南经济强县”的工作目标，进一步转变支持经济增长的方式，提高财政收入质量，不断做大做强财政蛋糕。二是发挥财政部门在组织收入中的牵头作用，进一步加强财税库之间的协调配合，通过定期召开财税收入形势分析会，落实收入进度和具体措施，切实解决好收入征管过程中存在的问题，确保完成全年1.6亿元收入任务。三是大力开展建筑、采矿行业的税收专项检查和税务稽查，堵塞“跑冒滴漏”，坚持依法征收，做到应收尽收。四是进一步加大国有资产处置和经营收益的清缴清收力度，力争超收弥补财政收支缺口。五是认真研究中省财政政策，加大转移支付争取力度。

㈡切实保障重点支出需要。一是全力保证干部职工工资、离退休人员生活补助、津贴补贴、社会保障支出和基层政权的正常运转的需要。二是加强各类专项资金管理，严格实行报账制，保障资金运行安全和发挥效益，继续按进度拨款，加快专项资金拨付，适时开展专项资金检查，确保资金专款专用，发挥应有效益。三是扎实推进重点项目建设，通过整合专项资金，确保民生十大领域建设、陕南移民和县委县政府重大决策事项的投入。

㈢切实抓好增收节支工作。一是坚持从“三公”费用支出着手，强化内部管理，继续健全完善各项制度，争取今年的“三公”经费支出总额比去年有所下降。二是切实发挥出财政资金监督管理的职能作用，努力通过积极推进部门预算改革、国库集中支付和政府集中采购制度等管理方式，最大限度的节约各项支出；三是努力降低机关运转成本，挖掘政府机关、事业单位在节能、设备使用等方面的节支潜力，切实保证干部工资、民生八大工程等重点支出的需要。

㈣切实加强财政管理。一是围绕财政“两基”建设，完善制度，提高素质，推进财政科学化精细化管理。二是加强财政收支管理，拓宽财政监督检查的领域和范围，提高财政资金使用效益。三是加强各类专项资金管理，严格实行报账制，保障资金安全运行，继续按进度拨款，加快专项资金拨付，适时开展专项资金检查，确保资金专款专用。四是按照“县有重点、镇有亮点，村有看点”的总体要求，扎实做好村级“一事一议”奖补改革的“特惠制”试点工作。

主任、各位副主任、各位委员，今年上半年财政预算执行的总体情况较好，但下半年预算执行难度很大，工作任务十分繁重和艰巨。我们相信，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及常委会的监督和支持下，财税部门干部职工将进一步开拓创新，扎实工作，确保完成全年财政收支预算和各项财政工作目标。

平利县人大常委会财经工委

关于上半年全县财政预算执行情况的分析及建议

（2011年8月19日在平利县十六届人民代表大会常务委员会

第二十三次会议上）

县人大常委会：

为给本次会议审议财政预算执行情况做准备，财经工委结合全县经济运行的速度和质量，对县财政局关于上半年财政预算执行情况的报告进行了认真分析。现将有关情况汇报如下：

一、上半年全县财政预算执行基本情况

县十六届人民代表大会第六次会议批准我县2011年财政总收入16000万元，上半年完成10500万元，占年计划的65.6%。地方财政收入完成4295万元，占年初计划的66%。全县财政总支出39906万元，上半年完成43995万元，完成年初计划的104.15%。财经工委认为，我县上半年财政预算执行情况是好的。其主要特点是：

1、财政收入持续向好。上半年，全县财政总收入比上年同期增长44.2%。其中，地方财政收入同期增长51.7%。财政总收入月均入库1750万元，较去年同期月均入库1213.3万元增加536.7万元。财政收入的增长主要来源于经济增长的带动，据统计，上半年生产总值同比增长17.2%，固定资产投资同比增长38%，全县实现工业增加值同比增长30%，社会消费品零售总额同比增长15.5%。财经工委认为，上半年财政收入增长与我县经济发展水平基本相适应，同时也是财税部门加强征管所取得的结果。

2、主体税收平稳增长。上半年，全县增值税、营业税、所得税、资源税等主体税种地方收入和契税、耕地占用税收入实现5033万元，占财政总收入比重47.9%，同比增长26.6%，增收1060万元。除土地增值税、房产税外，其他税种均有不同程度的增收。

3、财政支出增速较快。上半年，全县财政总支出同比增长75.7%。其中：社会保障支出同比增长271.85%，公共服务支出同比增长62%，社会事业支出同比增长61.42%，公共安全支出同比增长42%。财政部门进一步加大财政支出结构调整力度，在保证基本支出的前提下，重点支出得到了较好保障。

二、存在的主要问题

在充分肯定上半年财政工作成绩的同时，财经工委认为以下几个方面问题应引起政府及财政部门的高度重视。

1、保证持续增收的难度较大。我县产业结构单一，仅有的矿产开发企业不景气，矿产行业税收不足。楼市调控力度加大，建筑安装、房产交易税收大幅下滑。重点项目推进迟缓，收入的总量和进度受制。这些因素都将对财政的增收产生不利影响。

2、财政支出压力较大。财政支出基数大，刚性强，保增长、保民生、保稳定等支出需求增长快，对地方财政保障能力提出了更高要求。民生工程、社会事业、“三农”投入等方面，均需较大财力作保障，全年预计增加支出过亿元，面临很大的支出压力。

3、镇级财政支出进度总体偏慢。上半年，全县财政支出完成预算的104.15%（支出增速的原因主要是理顺事业单位津贴补贴和上级下达专款的及时拨付），同比增长75.7%，超过了序时进度。从11个镇完成支出情况看，完成进度均占年计划的39.18%，均未达到序时进度。

三、几点建议

1、要加大增收节支力度，确保全面完成全年收支任务。要进一步加大对上级资金的争取力度，缓解财政压力，不断满足经济社会发展需求。进一步强化税收依法征收、应收尽收，确保收入稳定增长。进一步强化非税收入管理。坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本。进一步强化预算约束，严格按预算安排调度和使用财政资金，重视对预算资金使用效果的追踪问效。确保全年收支任务的全面完成。

2、要加强科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。要进一步建立健全预算支出责任制度，加快重点单位、重点项目的执行进度，实施对财政资金的跟踪问效，努力增强预算支出的时效性和均衡性，提高预算执行和资金的使用效率。审计机关要进一步加强审计监督，强化预算约束力。

3、发挥财政调控作用，大力支持经济社会发展。要围绕2011年国家“五把握，十着眼”积极的财政政策取向，进一步加强资金筹措和管理，利用财政调节经济运行质量的作用，加大镇级财政支出的力度和质量，努力完成八大民生工程等项目的财政投入。要大力培植财源，扶持重点项目，支持全民创业，保证全县下半年经济又好又快发展。

关于平利县2010年县本级财政决算的报告

――2011年8月19日在平利县十六届人大常委会

第二十三次会议上

平利县财政局局长    刘永恒

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府的委托，向县十六届人大常委会第23次会议作平利县2010年县本级财政决算的报告，请予审议。

一、2010年全县财政决算收支平衡情况

根据市财政局初步结算后的财政总决算，全县地方财政收入完成5450万元，上级各类专项补助收入76258万元，地方政府债券收入1800万元，调入资金424万元，财政收入总计83932万元。地方财政支出完成82846万元，专项上解支出304万元，财政支出总计83150万元。加上年结转3836万元，减去预下2011年均衡性转移支付补助4589万元，当年预算净结余29万元。其中：县本级结余28万元，乡镇级预算结余1万元，全县一般预算累计结余39万元，其中：县本级赤字为168万元，乡镇级结余为207万元。

2010年，全县财政基金收入完成118万元，全部为土地有偿使用收入，上级补助收入279万元，财政基金预算收入总计397万元。基金预算支出389万元，调出资金8万元。2010年全县累计结余为169万元，其中：县本级结余161万元，乡镇级结余8万元。

二、2010年县本级财政决算收支情况

2010年，县本级地方一般预算收入完成4973万元，上级补助收入61992万元。债券转贷收入1800万元，当年调入资金424万元，财政收入总计69189万元。地方财政支出完成68104万元，专项上解支出304万元。财政支出总计68408万元。上年结转使用2009年预下一般转移支付补助及其他结算补助3836万元。当年财政结余4617万元，减去结转下年支出4589万元，当年财政净结余28万元。2010年县本级累计赤字为168万元。

2010年，县本级财政基金收入完成118万元，全部为土地有偿使用收入，上级补助收入259万元，财政基金预算收入总计377万元。基金预算支出369万元，当年基金调出8万元，2010年县本级累计结余为161万元。

㈠财政收入完成情况

2010年，县本级地方一般预算收入完成4973万元，同比增长17.2%。地方一般预算收入分项完成情况：

1、地方工商税完成3459万元，占调整预算3459万元的100%，比上年同期增长21.8%，增收620万元。

2、契税和耕地占用税完成90万元，占调整预算60万元的150%。

3、国有资产有偿使用收入完成44万元，占调整预1250万元的3.5%。

4、行政性收费、罚没收入、其他收入完成1215万元，占调整预算数341万元的356.3%，比上年增长33.8%。

5、专项收入完成165万元，占调整预算150万元的110%。

㈡地方财政支出完成情况

2010年，县本级地方一般预算支出完成68104万元，占调整预算的93.7%，比上年同期增长54.9%，增支24154万元。增支的主要原因是：一是行政事业单位工资正常晋升及新增机构和人员经费等工资性增支；二是全县行政事业单位规范津贴补贴和公用经费提高标准增支；三是上级增加7.18洪灾灾后恢复重建补助等专项支出；四是增加对“民生八大工程建设”投入；五是公检法增加装备经费和建设用房专项补助。

按支出功能分类情况：

1、一般公共服务支出9909万元，占调整预算的85%，同比增长3%，增长的主要原因是：一是规范津贴补贴和县乡行政事业单位公用经费提高标准增支。未完成调整预算的原因是市财政预下2011年转移支付补助。

2、公共安全支出3435万元，占调整预算的100%，同比增长19.8%，增长的主要原因是规范津贴补贴提标工资性增支和上级增加公检法装备经费及司法用房建设专项补助。

3、教育支出10771万元，占调整预算的82.1%，同比增长33.4%，增增长的主要原因，一是增加对农村中小学校舍安全工程和民生教育工程增加投入；二是规范津贴补贴提标工资性补助增加。未完成调整预算的原因是市财政预下2011年转移支付补助。

4、科学技术支出297万元，占调整预算的100%，同比增长5%，主要原因是上级专项增加。

5、文化体育与传媒支出547万元，占调整预算的100%。

6、社会保障和就业支出10394万元，占调整预算的100%，同比增长435.8%，增长的主要原因，一是增加对城乡低保的县级配套，二是优抚人员和农村“五保户”生活补助标准提高增支，三是上级增加7.18洪灾灾后恢复重建补助专款。

7、医疗卫生支出8506万元，占调整预算的100%，同比增长108%，主要原因是，一是增加对乡镇卫生院津贴补贴补助和农村公共卫生事业的投入，二是上级增加对县级综合医院建设专款。

8、环境保护支出5579万元，占调整预算的100%，同比下降15.8%，主要原因是退耕还林专款减少。

9、城乡社区事务支出3443万元，占调整预算的100%，同比增长102%，主要原因是通过政府债券转贷收入增加廉租房和安排城市建设专项补助。

10、农林水事务支出9057万元，占调整预算的94.8%，同比增长45.1%，主要原因是规范津补贴提标工资性支出增加和上级专款增加支出。未完成调整预算的原因是市财政预下2011年转移支付补助。

11、交通运输支出2251万元，占调整预算的100%，同比增长122.4%，主要原因是上级增加车购税专款补助。

12、资源勘探电子信息等事务支出207万元，占调整预算的100%，同比增长116.4%，增支的主要原因是上级增加中小企业发展资金补助。

13、商业服务支出617万元，占调整预算的100%。

14、国土资源气象事务642万元，占调整预算的100%。

15、粮油物资储备等事务支出195万元，占调整预算的100%。

16、住房保障支出2227万元，占调整预算的100%。

17、国债还本付息支出22万元，占调整预算的100%

18、其他支出5万元，占调整预算的100%。

三、2010年财政工作主要成效

㈠强化措施，千方百计保增长。2010年，坚持以组织收入为中心，以增加地方可用财力为重点，强化措施，保目标，全年财政收入达到14100万元，地方当年可支配财力达到44806万元，分别比“十五”末增长252%、215%。

一是齐心协力保财政收入增长。努力克服增值税转型改革的影响，积极组织税源回归；强化对房产交易税收和企业所得税管理，进一步规范征纳程序；通过清理“小金库”专项整治活动，加强对政府非税收入的管理；全面启用征管软件，加强对契税、耕地占用税的管理。通过各级各征收部门的扎实工作，顺利实现了年度收入目标任务。

二是全力以赴保可用财力增长。结合我县实际情况，努力做好项目储备、项目申报、项目争取等工作，适时调整财政工作重点和目标，当年争取正常转移支付补助5000万元，专项转移支付补助38000万元，其他各类专款和对口支援捐赠逾5000万元。

三是加大投入保后续财源增长。围绕“三大”经济体系建设，设立项目推荐、招商引资、农业产业化建设等专项资金，当年投入“西洽会”等项目推荐活动经费271万元，兑现招商引资优惠政策资金90万元，兑现三大产业奖励扶持资金260万元，落实企业流动资金贴息资金83万元，发放就业再就业小额担保贷款贴息补助36万元，最大限度的发挥了财政在支持县域经济发展过程中的作用。

㈡优化结构，集中财力保民生。着力实施有利于保增长、调结构、惠民生、促稳定的政策措施，加大对“三农”、统筹城乡协调发展的力度，较好地履行了公共财政职能。

一是重点支出得到有效保障。从财政总支出的规模来看，自“十一五”规划以来，我县的财政支出到2010年财政支出达到82846万元，比“十一五”末增长4.8倍，财政支出迅猛扩张，财政保障能力不断增强。从保运转能力情况来看，各类财政供养和补助人员的工资、生活补助以及津贴补贴得到了切实保障和按时发放，县乡两级公用经费最低保障标准由500元、1000元分别提高到了3000元、5000元。从财政支出结构来看，教科文卫、社会保障和就业、农林水事务支出分别占总支出的31.5%、13.4%、14.8%，支出结构逐步趋向社会事业发展的实际。

二是“民生工程”建设投入进一步加大。通过三年来的实施，累计筹集拨付民生工程建设资金4.85亿元，其中：2010年当年筹集整合民生八大工程建设资金1.98亿元，县级配套4200万元。目前，全县城乡社会保障制度进一步完善，农村合作医疗、“蛋奶工程”实现了全覆盖，农村三级医药服务体系建设逐渐增强。以县城廉租住房保障为核心的住房保障资金筹集机制趋于完善。通村水泥路建设、农村通讯网络建设等覆盖率达85%以上，农村人居条件逐步改善。低收入群体收入水平、农民收入水平、城乡居民最低生活保障标准都有了新的提高，城乡差距逐步缩小。

三是大力支持基础设施和公益事业建设。一方面，加大对乡镇集镇、农民安居工程和新村建设的投入。2010年，共解决乡镇集镇和政权建设资金260万元，整合筹集新村和农民安居建设资金1400万元，全年共拨付通村水泥路工程款4000万元，投入农业综合开发资金540万元；另一方面，积极筹措资金支持7.18灾后恢复重建工作，全年共投入灾后恢复重建资金9614万元，其中县级配套2000万元。同时大力支持城镇基础设施和公益事业建设，全年累计拨付县中医院南迁一期工程及乡镇卫生院建设资金1100万元，投资校舍安全工程及维修项目1700万元，为新正街强电入地二期土建工程及上年度市政建设调度拨付资金1500万元，当年申报实施“一事一议”项目154个、投资规模4300万元，争取中省财政补助700万元，大大改善了城乡基础设施条件，有效促进了城乡均衡发展。

四是各项强农惠农政策得到全面落实。累计兑付退耕还林补贴1.13亿元，粮食及综合直补2180万元、家电汽车摩托车下乡财政补贴710万元、成品油价格补贴资金190万元，让农民切实感受到党的政策温暖。

㈢科学理财，完善机制抓管理。加强财政科学化精细化管理，全面提升依法理财水平，努力打造阳光财政。

一是通过明确岗位职责、完善工作制度、制定工作流程、细化工作任务，强化监督检查等方式，有序推进了国有资产、政府采购等八个方面的精细化管理工作重点，进一步夯实了财政管理工作基础。

二是加强了财政惠农补贴资金的管理。2010年进一步扩大范围，将民政优抚、农村低保等纳入了“一折通”发放，确保了各项涉农惠农资金的及时足额兑付。全年通过“一折通”方式兑现资金共计1.7亿元。

三是强化了会计管理。一方面加强会计从业人员培训，认真开展《会计法》执法情况和会计信息质量检查，做到了监督与服务并重。另一方面继续执行财务总监制度，对所有重点项目严格按程序进行监督，坚持以“直通车”方式按进度拨付。同时配合县纪委对全县投资在100万元以上的139个重点工程项目进行了专项检查。

四是强化了政府采购管理。全年共办理各类采购业务  267笔，预算采购资金3300万元，节约资金290万元，节约率达9%。

五是加强了国有资产管理。今年以来，以“金财工程”为平台，全面建立起了涵盖县乡财政部门、主管部门和使用单位的资产动态监管系统，把资产日常监管纳入适时、动态、规范的管理轨道。全年共完成国有资产收益2400万元。

六是顺利启动了国库集中收付制度改革。自9月1日正式运行以来，共撤销原统管单位全部实拨银行账户156个，新开设零余额账户89个、特设专户32个；归集存款余额6077万元，办理财政直接支付312笔2190万元，下达授权支付额度691笔12800万元，办理授权支付1324笔5000万元。

今年3月份，县审计局根据《审计法》的有关规定，对2010年县本级预算执行情况进行了审计，对审计提出的问题，县政府责成财政局会同有关部门已全部得到纠正和改进。今后，我们将严格按照《预算法》等财政法规，依法理财，依法办事，进一步提高财政管理水平。

平利县人大常委会财经工委

关于对平利县2010年县本级财政决算的审查报告

（2011年8月19日在平利县十六届人民代表大会常务委员会

第二十三次会议上）

县人大常委会：

根据《监督法》规定，本次会议前，县人大常委会财政经济工作委员会对县财政局局长刘永恒受县政府委托所作的《关于平利县2010年县本级财政决算的报告》进行了审查。现将审查意见报告如下：

县人民政府财政决算报告反映，2010年全县财政总收入合计83932万元。地方财政支出完成82846万元，专项上解支出304万元，财政支出总计83150万元。加上年结转一般转移支付补助3836万元，减去结转下年支出4589万元，当年财政净结余29万元。全县一般预算累计结余39万元，其中：县本级赤字168万元，乡镇级结余207万元。

2010年，县本级地方财政一般预算收入完成4973万元，上级补助收入61992万元；当年调入资金424万元，债务转贷收入1800万元，财政收入总计69189万元。2010年地方一般预算支出68104万元，专项上解支出304万元，财政支出总计68408万元。加上年上级预下补助收入3836万元，减结转下年支出4589万元，当年财政净结余28万元，县本级累计挂帐赤字168万元。从审查情况看，决算保证了重点支出的安排，超收资金的支出安排基本合理，上级财政补助资金的安排和使用等情况安全有效、运行良好，基本实现了当年财政收支平衡。

县人大财经工委认为，我县2010年财政预算执行情况是好的，做到了当年财政收支基本平衡。县人民政府及其财税部门严格贯彻执行国家法律法规和财政经济政策，认真落实县十六届人大四次会议确定的目标任务，积极克服财政增收困难，大力组织财政收入，保证了财政收入的稳定增长。坚持公共财政的原则，各项支出特别是重点支出得到了有效保证。积极争取项目资金，有效地缓解了财政资金困难，支持了经济建设和各项事业的发展。县人大财政经济工作委员会建议本次会议批准县人民政府提出的2010年县级财政决算，批准县财政局局长刘永恒受县人民政府委托所做的《关于平利县2010年县本级财政决算的报告》。

同时，县人大财政经济工作委员会认为，2010年财政预算执行中仍存在一些不容忽视的问题。主要是：财政收入结构还显得不尽合理、增收的基础还不稳固、预算约束力还显得不是很强、财政专项资金的管理还不够规范等。以上问题，县政府及其相关部门要高度重视，采取有力措施，认真加以解决。为此财政经济工作委员会建议：

1、继续加大培植财源和税收征管的力度。县人民政府及有关部门在巩固现有财源的基础上，积极培植后续财源，夯实财政增收基础，不断实现财政收入结构逐步趋于合理。要严格依法治税，切实抓好重点行业、重点企业的税收征管，保证财政收入健康稳步增长。

2、进一步强化预算支出的管理。要切实加强对预算支出的管理，严格按预算调度使用资金；要继续优化财政支出结构，进一步保障重点支出的需要。

3、高度重视预算的科学性。要在继续做好政府收支分类改革工作的基础上，进一步细化预算编制，强化预算约束力，从严控制预算追加，严格履行法定的预算追加程序，增强预算的严肃性。

4、强化财政监管，提高资金使用效益。要不断完善财政监管机制，加强对财政资金的监督管理，严肃查处截留、挤占、挪用财政资金的违法违规行为，努力提高财政资金的使用效益。

以上报告，请予审议。

关于2010年县本级财政预算

执行及其他财政收支情况的审计工作报告

——2011年8月18日在平利县第十六届人大常委会

第二十三次会议上

平利县审计局局长  周家鹏

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受平利县人民政府委托，向平利县第十六届人大常委会第十六届二十三次会议报告2010年度县本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据《中华人民共和国审计法》及《陕西省财政预算执行情况及其他财政收支情况审计监督条例》的规定，县审计机关认真履行审计监督职责，自去年7月至今年6月底，共对36个单位和项目的财政财务收支及专项资金使用情况进行了审计和审计调查，查出和纠正违规资金964万元、管理不规范资金1869万元、归还原渠道资金149万元、应调账处理资金452万元、收缴违纪违规资金9万元；完成工程审计项目56个，审减工程造价款366万元，节约了政府项目建设资金。提交了有分析、有建议、有质量的审计报告92篇，其中提交综合报告17篇。发出审计决定书17份，向被审计单位提出建议69条。为维护全县经济稳定发展，促进党风廉政建设，推进依法行政起到了积极作用。

一、去年审计工作报告中反映的问题整改情况

审计发现的问题，有的是由于历史原因形成的，有的是由于当前体制、机制、制度不完善所导致的。去年县本级预算执行和其他财政收支审计发现的问题，有关部门单位按照要求认真组织整改，并向审计部门反馈了整改结果，整改工作取得了明显效果。财政、地税部门及时召开了专题整改会议，认真研究存在的问题，积极落实审计结论，并完善相关制度。

二、2010年度县本级预算执行和其他财政收支审计情况

（一）县财政局具体组织预算执行审计情况

1、全县财政收支情况。2010年全县财政总收入83932万元（含预下2011年均衡性转移支付补助），其中：地方一般预算收入完成5450万元，完成调整预算数5400万元的100.92%，上级补助收入76258万元，债券转贷收入1800万元，调入资金424万元。当年地方财政支出82846万元，完成当年调整预算数87435万元的94.75%，专项上解支出304万元，财政总支出为83150万元。上年结转使用2009年预下一般转移支付补助3836万元，当年全县财政决算结余4618万元，减去结转下年支出4589万元，当年净结余29万元，2010年全县累计结余39万元，其中：县本级赤字168万元，乡镇级结余207万元。

2、县本级预算收支情况。2010年，县本级一般预算收入4973万元，完成调整预算数5250万元的94.72%，上级补助收入61992万元（含预下2011年均衡性转移支付补助），债券转贷收入1800万元，调入资金424万元 ，当年收入总计69189万元。2010年本级财政支出68104万元，完成调整预算数72693万元的93.69%，专项上解支出304万元，当年支出总计68408万元，上年结转使用2009年预下一般转移支付补助及其他结算补助3836万元，当年财政结余4617万元，减去结转下年支出4589万元，当年县本级财政净结余28万元，累计赤字168万元。

3、全县基金预算收支执行情况。2010年全县财政基金收入完成118万元，全部为土地有偿使用收入，上级补助收入279万元，基金预算收入总计397万元。基金预算支出389万元，调出基金8万元。2010年全县基金预算累计结余169万元，其中：县本级结余161万元，乡镇级结余8万元。

4、县本级基金预算收支情况。2010年，县本级财政基金收入完成118万元，完成调整预算数的100%，上级补助收入259万元，财政基金预算收入总计377万元；基金支出369万元，基金调出8万元，当年基金支出总计377万元；2010年县本级财政基金累计结余161万元。

5、预算外资金收支情况。2010年县本级预算外收入完成807万元，预算外支出807万元，当年预算外资金收支平衡，累计结余6万元。

审计结果表明：2010年我县财政预算执行情况良好，有力地促进了全县经济和社会事业的健康发展，较好地完成了人大审议通过的预算方案，财政决算实现了当年收支平衡并略有结余，但还存在以下问题：

（1）应作未作预算收入822万元。一是2010年将应作预算收入的国有资产经营收益777万元未纳入预算统一管理，当年列支526万元，二是将国有资产清算专户转入国有资产经营收益资金45万元，未作预算收入，作调入资金；

（2）滞留专项资金11596万元。2010年上级拨入我县专项资金72260万元，拨出60664万元，余11596万元未拨出。

（二）县地税局税收征管审计情况

当年全县税收完成4461万元，完成市计划数的103.74%，完成县计划的100.59%；教育费附加完成171.6万元，完成市计划的104%，完成县计划的104%。

2010年税收征管和税收政策执行总体情况良好，税收征管质量稳步提升，当年实现了各项收入任务的超额完成。

(三)县级部门单位的财政财务收支审计和乡镇政府财政决算审计情况

1、我们对县科技局、卫生局、司法局、交警大队、农办、县农技中心等10个单位的财政财务收支情况进行了审计，查出的主要问题：一是挤占挪用专项资金用于弥补机关经费；二是招待费占公务费的比例较高。

2、对长安镇、八仙镇、原女娲山乡3个乡镇的财政决算情况进行了审计，查出各乡镇一是都不同程度存在挤占挪用专项资金的问题；二是招待费数额较大；三是个别乡镇退耕还林资金兑现不及时。

（四）政府债务审计调查情况

今年省市审计机关对我县截止2010年末政府债务及融资平台业务开展情况进行了审计调查。结果表明：截止2010年末政府负有偿还责任的债务17228.45万元。此外,政府负有担保责任的债务1430.5万元,无其他相关债务。存在的主要问题：

1、地方政府在债务管理方面，存在多头举债，重借债，轻还债，政府性债务部分未纳入统一的财政预算管理。

2、未经有关监管部门批准违规向职工集资1586.79万元，主要集中在文教系统233.3万元，卫生系统1353.49万元。

审计结果表明，平利县政府性债务形成的原因主要有以下几个方面：

一是政府的事权与有限的财权之间的矛盾是形成地方债务最主要、也是最根本的原因。

二是政府为促进经济发展，改善城市基础设施，逐渐加大了投入力度。在我县经济比较落后、财力薄弱、财政性资金投入不足的情况下，依赖于土地出让、举债等办法筹措建设资金。

三是随着城市规模的扩大和城市人口的膨胀，城市公用事业建设面临着巨大压力，为发展地方经济，地方政府通过上级财政借款、银行贷款、工程项目欠款等方式大量举债。公益事业加大投入，政府承担还款责任。政府用于公用事业的财政性资金已远远满足不了城市发展的需要。公益项目的建设更注重的是社会效益，而不是经济效益，债务的偿还不可能依靠项目的收入完成，大部分还款责任自然又推到了政府的身上，加剧了政府债务负担。

四是国家加大了道路建设和农村五保集中供养机构建设的投入，同时要求地方政府投入配套资金，而我县是典型的吃饭财政，导致政府不得不举债。

（五）固定资产投资项目的审计情况

对投资30万元以上的建设项目监督力度进一步加大，完成56个工程项目的审计，审减工程造价款366万元，节约了政府项目建设资金。对工程建设项目的立项情况、建设情况、造价情况、决算情况进行事前、事中、事后监督检查，在30万元以上的政府投资建设项目上，坚持“工程不审计，财政不结算”的办法，促进建设资金的规范管理。

（六）民生资金的审计情况

1、今年，结合县人大组织的对全县社保基金视察检查工作，对县社会保险经办中心管理的2010年度城镇职工医保基金、城镇居民医保基金、工伤生育保险基金、失业保险基金、卫生系统养老保险基金；对县住房公积金管理中心负责管理的2010年度住房公积金；对县养老保险经办中心管理的企业职工养老保险基金；对县劳动就业培训中心管理的就业培训资金、职业介绍资金、市场平台建设资金等共计13项资金的归集、管理和使用情况进行了审计。

结果表明：各项基金全部实行专户管理，账务处理比较规范，各项基金存放安全完整，无挤占挪用、转移基金等问题，截止2010年末，上述几项基金收支结余11769.13万元。但也存在以下问题：一是个别单位存在无依据收费和未按规定申报缴纳相关税费；二是地方财政就业补助资金配套不到位；三是扩大支出范围。2009年以来，县财政累计向县级关、停、破产的国有企业拨付社会保险补贴1024.83万元，主要用于改制企业、破产企业与职工解除劳动合同的补助支出；四是挤占挪用专项资金。2009年以来，县财政累计向各乡镇下拨再就业补助资金90万元，各乡镇除部分用于办公自动化设施外，大部分资金用于基建支出。

2、今年4月至5月，对全县洪涝灾害恢复重建开展了跟踪审计，重点审计了灾后恢复重建规划执行、政策措施落实、资金管理使用、项目建设管理等。我县确定恢复重建项目172个，总投资24569.07万元，截止2011年3月底，全县灾后重建项目已开工170个，占98%；完成投资13562.58万元，占规划总投资的70%。

结果表明：灾后恢复重建项目建设进展总体顺利，国家扶持灾区发展的各项政策有力地推动了灾区恢复重建，灾区经济发展逐渐加快，生产生活秩序基本得到恢复；但也发现以下问题：

（1）部分灾后恢复重建资金使用管理不规范，部分项目存在资金缺口：一是下拨给商贸、粮食等企业灾后重建资金在使用过程中，没有严格执行项目立项、规划、招投标等工程建设制度，项目资金使用过程存在随意性，资料不齐全，监管措施不力；二是各乡镇安置点灾后恢复重建基础设施配套资金存在缺口。

（2）部分灾后恢复重建项目进展较缓慢，未能实现规划目标，部分支持灾后重建政策落实不到位，截止2011年5月底，全县大部分规划的集中安置点建设项目尚未全面完工。

（七）领导干部经济责任审计情况

依据县委组织部的委托，对县粮食局、卫生局、信访局、司法局、交警大队、长安镇、八仙镇、原女娲山乡等部门和乡镇进行了领导干部经济责任审计。属部门领导，我们与其单位财政财务收支审计相结合，属乡镇领导，与其乡镇财政决算审计相结合。为组织部门选拔任用干部提供了参考依据，在加强干部监督管理，促进领导干部廉洁勤政、全面履行职责等方面发挥了积极作用。

对本次县本级预算执行和其它财政收支审计发现的问题，审计局已依法分别进行了处理处罚。

- 加强本级预算执行和其他财政收支管理的意见

2010年，县政府坚持依法理财、科学理财，财政管理进一步规范，积极应对国家税收政策调整、财源基础条件薄弱、7.18洪涝灾害影响及灾后恢复重建、理顺津补贴支出迅猛增长等不利因素，狠抓收入征管，规范各项财政支出，财政收入实现了全年目标，财政支出得到了有效保障，财政预算执行情况良好，有力的促进了全县经济和社会事业的健康发展，较好地完成了县人大审议通过的预算方案，财政决算实现了当年收支平衡并略有结余。

（一）严格执行《预算法》的规定，全面、真实地反映当年的预算收入，按规定将应纳入财政预算的收入及时缴入国库，确保财政收入的真实和完整，维护预算执行的严肃性，提高预算执行效果。

（二）进一步加强专项资金的监督与管理。各部门、单位要加强对各类专项资金的监督和管理，加强项目库管理，及时下达和拨付专项资金。专项资金的使用好坏直接关系到国家各项政策的执行和落实，财政部门应采取措施加强和完善各项专项资金管理监督机制，严格责任追究，切实管好、用好专项资金，严禁挤占挪用、弥补办公经费以及损失浪费等违规行为，确保专项资金安全完整，切实发挥专项资金的经济效益、社会效益。

（三）加强预算执行管理，要充分发挥财政资金的导向作用，逐步建立健全财政资金运用全过程的监督机制。要进一步加大对重点建设项目和民生工程投资监管力度，落实责任追究制度，预防经济领域的犯罪和腐败行为发生，提高依法行政、依法理财、依法办事水平。

平利县人大常委会财经工委

关于对平利县2010年度县本级财政预算执行及其他财政收支情况审计结果的审查报告

（2011年8月19日在平利县十六届人民代表大会常务委员会

第二十三次会议上）

县人大常委会：

按照《监督法》规定，本次会议前，县人大财经工委对县审计局局长周家鹏受县人民政府委托所作的《关于2010年县本级财政预算执行及其它财政收支情况的审计报告》进行了认真审查，现将审查结果报告如下；

县人大财经工委认为，县审计局在对我县2010年度县本级财政预算执行及其它财政收支情况审计中，能够按照《预算法》、《审计法》和《陕西省财政预算执行情况审计监督条例》等相关法律法规规定，认真履行审计职责，精心组织，扎实工作，较好地完成了2010年度预算执行情况审计工作，在促进依法理财、规范预算监督管理等方面发挥了重要作用，也为县人大常委会加强预算监督提供了情况和信息，建议本次会议批准县审计局局长周家鹏受县人民政府委托所做的《关于2010年县本级财政预算执行及其它财政收支情况的审计报告》。

为进一步提高审计工作质量和水平，县人大财经工委建议：

一、进一步突出审计重点，发挥审计效益。县审计职能部门要进一步突出审计重点，依法履行监督职责，充分发挥好审计监督作用。要进一步加大预算执行的审计力度，增强预算的约束力；要继续突出财政财务收支、经济责任、固定资产投资、专项资金等审计重点，积极拓展审计领域。对领导干部的任期经济责任审计要在任中有计划进行，并逐步开展政府投资项目绩效审计；要加强对重点税源、零星税源以及非税收入的审计监督，防止财政收入流失。

二、进一步狠抓审计整改，杜绝屡查屡犯。县各级各部门要进一步提高财政财务管理水平，注重审计结果运用。要针对审计提出的问题认真深入分析原因，并限期进行整改，高度重视审计整改结果。审计部门要进一步完善审计结果跟踪问效制度，积极探索审计结果公告制度；要全面落实违法违纪责任追究制度，认真贯彻执行国务院《财政违法行为处罚处分条例》，严格执行审计结果，维护审计权威，维护财经秩序。

三、进一步加强队伍建设，提高审计工作水平。审计职能部门要进一步加强自身建设，认真履行职责，不断提高审计的水平。要进一步加强对审计人员的学习培训，不断提高审计工作人员的素质；要严格按照《中华人民共和国审计法》的规定，严格审计程序，提高审计质量；要严格执行国家审计署颁布的审计纪律“八不准”的规定，确保审计结果客观公正。

以上报告，请予审议。

平利县人民代表大会常务委员会

关于批准平利县2010年县本级财政决算的决议

（2011年8月19日平利县十六届人民代表大会常务委员会

第二十三次会议通过）

平利县十六届人民代表大会常务委员会第二十三次会议，听取和审议了县财政局长刘永恒受县人民政府委托所作的《关于平利县2010年县本级财政决算的报告》和县审计局长周家鹏受县人民政府委托所作的《关于平利县2010年县本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告》，根据会议审议和县人大常委会财政经济工作委员会的审查报告。会议决定批准县人民政府《关于平利县2010年县本级财政决算的报告》，批准平利县2010年县本级财政决算。

平利县人大常委会视察检查组

关于对全县灾后民房恢复重建工作情况的视察检查报告

按照县人大常委会2011年工作计划，县人大常委会组织视察检查组于2011年7月18日至28日，先后深入全县8个镇、30个集中安置区（点）和部分受灾户，对“7.18”灾后一年来民房恢复重建情况再次进行了专题视察检查。并着重就有关政策兑现、房屋重建的完工率和入住率、基础设施配套建设等情况和灾民生产生活、社区管理等问题进行了深入调研。现将视察检查情况报告如下：

一、基本情况及成效

去年“7.18”特大洪涝灾害，导致全县大量民房倒塌致危，部分群众生产生活陷入困难，直接经济损失12.8亿元。灾后一年来，县委、县政府高度重视，有效应对，科学重建，始终把灾民建房作为重中之重，把灾民安置作为首要任务，把灾后生产恢复作为根本目标，集全县之力大打灾后重建硬仗。全县共规划建设10户以上集中安置点109个，其中建设100户以上标准化集中安置社区24个，集中安置占重建总户数的75%,实现了灾民永久性安置模式的重大突破，有力地推动了城乡统筹发展。从视察检查情况看，目前，全县集中安置区房屋重建主体工程竣工率95%以上；半数重建户已经搬进新居，已竣工未入住建房户正抓紧房屋装修扫尾等后续工程；进城入镇、分散建房、购置农房的已全部搬进新居，投亲靠友的得到稳妥安置；重建户户均1.7万元建房补助资金全部打卡兑现到户，各镇集中安置区（点）基础设施配套正在逐步展开。总体看，全县灾后重建工作在县委、县政府的坚强领导下，各级各部门各司其职、通力协作，社会各界大力支持，充分发挥受灾群众的主体作用，通过一年来的艰苦努力和扎实有效的工作，灾后民房重建取得重大成效，群众生产生活基本恢复，灾区经济社会大局稳定。主要有以下几个特点：

（一）各级高度重视，措施有力有效。一年来，县委、县政府始终把灾后重建列为压倒一切的中心任务，多次专题研究，精心安排部署。及时制定出台了灾后重建方案、规划和重建政策。成立了灾后重建工作领导小组，实行领导包村、干部包户、深入一线、蹲点指导，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作机制，促进了灾后重建有力、有序、有效开展。

（二）坚持规划先行，统筹城乡发展。在灾后恢复重建工作中，坚持立足县情实际，按照“城乡统筹、统一规划、集中安置、设施配套、安全避险、有利发展”的要求和“集中安置为主、分散安置为辅、鼓励进城定居”的原则，并把灾后重建与统筹城乡发展、新农村建设、移民搬迁紧密结合，精心编制灾后重建规划，形成“一城、十镇、三十个社区”的安置格局。对集中安置社区基础设施一次规划到位，以实现安置区功能配套、特色鲜明、生活方便、生产发展目标。

（三）强化质量监管，建房质量较高。建房质量是灾后重建的生命线。一年来，各镇和职能部门能够严格把关、强化监管、加强指导，加大巡回检查力度，确保建房质量。从视察情况看，各集中安置区（点）除统建楼外，实现了统一规划，统一放线，统一图纸，精心施工。多数房屋为砖混两层楼房，质量较高。

（四）坚持公开透明，严格兑现建房补助。在确定受灾对象和建房补助款的使用上，各级各部门能够依照政策标准，严格按规定的程序确定奖补对象，对建房补助资金严格实行专户储存、专款专用、专账管理、阳光运行，接受群众监督，确保了资金的安全合理使用。从视察检查情况看，重建户户均1.7万元建房补助资金已由县财政通过“一折通”分两次全额兑付，打卡到户。

（五）整合扶持政策，投入基础设施。在基础设施和公共服务设施建设上，坚持集中财力、突出重点、捆绑资金，整合各方面的项目和资金，全力保证集中安置区基础设施配套建设的投入。目前，部分安置区（点）的基础设施配套建设正在有序推进。

二、存在的主要问题

（一）新屋入住率较低。从视察检查情况看，集中安置区（点）灾民搬进新居的不足50%，加上进城入镇、购置农房、分散建房和投亲靠友安置的，全县重建安置户总体入住率在60%左右，与“重建搬迁户必须在今年4月底以前全部完成并搬进新居”的目标有较大差距。

（二）配套设施建设进展不够平衡。各镇集中安置区通电、通水、通路等基础设施配套建设部分进展较好外，多数安置点基础设施建设才开始启动，有的建设项目还在规划中，总体进度缓慢，致使部分房屋竣工的重建户无法搬进新居，影响入住率。

（三）灾后重建资金缺口较大。一是民房重建标准高、投资大，受灾群众困难户较多，经济基础差，建房资金严重不足，仅靠贷款和建房补助完成建房任务难度大，部分重建户因资金短缺停工待援，有的边打工边挣钱边建房，拖延了建房进度和工程扫尾；二是基础设施资金不足，投入渠道单一，缺少配套项目支撑，基础建设后续工作量大。

（四）部分奖补政策没有兑现。按照平政发〔2010〕23号文件关于民房恢复重建工作实施方案的政策规定，对集中安置、进城入镇定居的重建户，给予3万元以内3年期政府贴息贷款补助和符合规定的重建户1万元奖励资金还未兑现到户。

（五）灾民的生存发展面临诸多困难。一方面异地集中安置的灾民“离村难离土”，距承包地相对偏远，耕种土地极为不便。另一方面大部分灾民缺技术无手艺，外出务工收入低，年龄大的出门务工就业难，安置区尚未建立起新的产业和发展项目，增收无渠道。不仅如此，还要承担建房债务和日常生活支出压力，生存发展处境艰难。

三、几点建议

目前，灾后恢复重建只是完成了阶段性目标任务，后续工作任务还比较大。因此，灾后恢复重建仍要作为当前和今后一个时期的重点工作，要毫不放松地抓紧抓好。

（一）继续抓好民房重建后续工作。要克服厌战情绪，力度不减，继续落实包帮责任制，指导协调重建户抓好工程扫尾各项后续工作，力争入冬前灾民全部搬入新居，确保民房重建任务的全面完成。

（二）全面加快基础设施配套建设。目前，我县各安置区（点）的基础设施建设任务量大、时间紧迫，年底前各安置区的基础设施配套建设要全面完成。安置点要按照一次规划、突出重点、分步实施、分批建设的原则，加快施工进度，先期可完成通水（排水）、通电、通路等基本设施，保证灾民能入居。

（三）拓宽灾后重建资金筹集渠道。一是要继续加大争取资金和筹集资金的力度，采取向上争取各类项目资金、多渠道筹集社会资金、积极争取援建帮扶资金和群众一事一议自筹资金等途径，努力破解资金瓶颈制约，确保后期重建资金尤其是基础设施建设投入。二是要分级负担基础建设投入，明确县镇村户分级投入主体，对于重点安置区县财政要及时给予资金支持，安置点实行各镇配套支持、部门项目扶持和群众一事一议筹措解决。三是金融机构要继续加大扶持力度，采取灵活多样的担保方式，适当增加信贷资金发放额度，缓解群众后续建房资金难问题。

（四）不折不扣的兑现落实各项补助政策。补助政策能否兑现到位，既关系灾民的切身利益，又关系政府的诚信形象。要切实按照平政发〔2010〕23号文件政策规定，落实3万元以内3年期贷款政府贴息补助，今年应兑现第一年的贴息补助以及符合规定的重建户1万元奖励资金，要认真核实户数、如数兑现到户。

（五）高度重视并抓好灾民的增收发展问题。要按照“住得下、稳得住、能发展”的目标，切实抓好农业生产恢复和农田水田基础设施建设，用好用足农业产业发展扶持政策，进一步抓好茶、桑、畜、烟、药等产业发展，拓宽灾民增收渠道。加强劳动技能培训，积极引导劳务有序输出，增强重建户就业创业能力。加快第三产业发展，鼓励和引导重建户进城入镇自主择业创业，促进其收入持续稳定增长。对三无户、重灾户实施社保救助，确保不因灾受困、因灾返贫。